Plannings fase

Visie

Doelstelling:

Het voorraadbeheersysteem wordt ontworpen om de kritieke voorraden van medische supplementen binnen het RKZ nauwkeurig te monitoren. Hierdoor wordt de communicatie gedigitaliseerd en aanzienlijk versneld, wat leidt tot efficiëntere samenwerking en betere beschikbaarheid van middelen. Het systeem zal officieel gelanceerd worden op 30 november 2026.

Gebruikers:

- Verpleegkundigen

- Spoedartsen

- Logistieke medewerkers

- IT- Hoofd

- Spoedarts- assistent

Scrum Team

- Scrum Master: Roshnie Harangi

De Scrum Master faciliteert het team, verwijdert belemmeringen en bewaakt het verloop van het proces.

- Developers: Resosemito Jelani, Bajnath Hrishikesh, Dompig Sherally

De Developers dragen zorg voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de functionaliteit van het product, zodat het voldoet aan de behoeften van de gebruikers.

Product Backlog

- Als een spoedarts, moet ik spoedaanvragen kunnen indienen.

- Als een logistiekmedewerker, moet ik de voorraad efficient mogelijk bijhouden.

- Als een logistiekmedewerker moet ik materialen kunnen toevoegen, wijzigen en bekijken

- Als een verpleegkundige moet ik aanvragen voor medicamenten en supplementen kunnen indien.

- Als een spoedarts, moet mijn assistent de aanvragen die ik ingediend heb kunnen bijhouden.

- Als een spoedarts, moet ik de status van mijn aanvraag kunnen bijhouden.

- Als een logistiekmedewerker, moet ik de geschiedenis van de meldingen kunnen bijhouden.

- Als een spoedarts, moet ik kunnen melden als de medicamenten verkeerd geleverd zijn.

- Als een spoedarts, moet ik de aanvragen ook kunnen annuleren.

- Als een logistiekmedewerker, moet ik de laagste voorraad notificaties kunnen ontvangen/bijhouden.

- Als een logistiekmedewerker, moet ik de voorraden per afdeling kunnen bijhouden.

- Als een logistiekmedewerker, moet ik de rapportages kunnen bijhouden.

- Als een spoedarts, moet ik ook kunnen zien als de medicament nog op voorraad is.

- Als een spoedarts, moet ik ook een notificatie ontvangen indien de supplement weer beschikbaar staat.

- Als logistiek medewerker, moet ik kunnen zien welke medicamenten beschadigd binnen gekomen zijn.

- Als logistiekmedewerker, moet ik kunnen zien wanneer de medicamenten vervallen.

- Als spoedarts, logistiekmedewerker en verpleegkundige, moeten wij met een 2FA- authenticatie kunnen inloggen.

- Als een IT- hoofd, moet ik de applicatie beveiligd kunnen houden.

- Als logistiekmedewerker, moet ik een bezorging van een medicament kunnen aanvragen.

- Als een spoedarts, moet ik alleen toegang hebben tot een beperkte medicament.

- Als een logistiekmedewerker, moet ik de betalingsbewijs kunnen downloaden.

- Als een logistiekmedewerker, moet ik een afbeelding kunnen bekijken van de medicament.

- Als een logistiekmedewerker, moet ik kunnen zien van waar de medicamenten besteld moeten worden.